Областная тема

(август 2022 г.)

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

По итогам первого полугодия 2022 г. за счет всех источников финансирования по области введено в эксплуатацию 344 тыс. кв. метров или 53,7% к годовому заданию.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 1293 жилых помещений при задании 1426. Обеспечиваются опережающие темпы строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры                к жилым домам.

По итогам 2022 г. задания по вводу жилья будут выполнены, в том числе всеми регионами.

Справочно: задание:

– для граждан состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – 280 тыс.кв.метров (выполнено – 219,6), из них с господдержкой – 220 тыс.кв.метров (выполнено – 175,4);

– город-спутник: 11,0 тыс.кв.метров (выполнено – 6,7), 150 жилых помещений (выполнено – 88);

– в с/х организациях: 35 жилых помещений (выполнено – 19);

– жилые помещения социального пользования задание – 120 жилых помещений (выполнено – 23), 5,6 тыс.кв.метров (выполнено –1,0);

– арендное жилье: 19,0 тыс.кв.метров;

– для многодетных семей – 1426 жилых помещений (выполнено –1293), 118,4 тыс.кв.метров (выполнено – 110,5).

По Брестской области общее количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту постановки на учет на конец 2021 года, составляет 76 572, из них:

– военнослужащие, уволенные в запас или отставку, – 11,

– многодетные семьи – 7 789,

– молодые семьи – 39 874,

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа – 2 850.

В 2022 г. планируется нарастить объемы строительства арендного жилья.

В настоящее время на территории Брестской области арендное жилье государственного жилищного фонда пользуются спросом, как правило, среди граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих внеочередного права на получение государственной поддержки.

Среди многодетных семей такой спрос минимален.

Получить во владение и пользование арендное жилье может любой гражданин. Однако преимущественное право на это имеют определенные категории граждан.

В первую очередь государственное арендное жилье имеют право получить (до 40 % от количества жилых помещений):

- госслужащие;

- обучавшиеся на бюджете молодые специалисты на время трудовых отношений;

- военнослужащие;

- назначенные на должность работники в случае их переезда из другого населенного пункта. Условие - отсутствие замены из работников данного населенного пункта;

- лица, работающие по договору о подготовке научного работника высшей квалификации, ученые, профессора-преподаватели и работники культуры;

- тренеры спортивных учреждений и национальных команд;

- медработники, педагоги, работники культуры. При этом важно наличие заключенного с ними 5-летнего контракта и подтверждение, что определенной местности нужен специалист;

- медработники и педагоги учреждений соцобслуживания и организаций здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.

При получении первоочередного права на арендное жилье важно, чтобы у данных работников и членов их семей в населенном пункте по месту работы не было в собственности жилых помещений.

Информацию о наличии свободного арендного жилья гражданин может узнать на официальных сайтах исполкомов в разделе «Жилищная политика», а также в других доступных для ознакомления местах (например, на стенде отдела «Одно окно» в здании исполкома).

Стоимость арендного жилья будет зависеть от размера базовой ставки, площади жилого помещения, его места расположения и благоустроенности.

Справочно.

Плата за пользование арендной квартирой общей площадью 50 кв.м. в г. Бресте с учетом понижающего коэффициента для категорий граждан на время трудовых отношений – 24 руб. в месяц, для остальных категорий граждан плата за пользование – 240 руб. в месяц.   В сельской местности квартира аналогичной площади – 3,2 руб. и 32 руб. в месяц соответственно.

Большое значение уделяется строительству жилья с сельских населенных пунктах и малых городских поселениях.

В 2021 г. план ввода жилья в сельхозорганизациях был перевыполнен на 20 %.

Всего в 2021 г. в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях Республики Беларусь построено 1810 тыс. кв.м.

Лидировала в минувшем году по строительству жилья на селе Брестская область. Всего введено в эксплуатацию более 5,3 тыс. кв.м. жилья в 60 многоквартирных домах и домиках усадебного типа.

В 2022 г. в Брестской области предусмотрено строительство семи многоэтажных домов с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Уже введены в эксплуатацию десятиэтажный дом в г. Кобрине и пятиэтажный в Ивацевичах.

В области ежегодно планируется строить около 20 тыс.кв.м многоквартирного житья с использованием электроэнергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

В Брестской области растет число индивидуальных электродомов. В 2021 г. такого жилья построили более 12 тыс. кв.м, а в январе-марте 2022 г. уже ввели в эксплуатацию 4,5 кв.м.

Областью обеспечено полное освоение средств по инвестиционной программе, средств, предусмотренных на жилищное строительство, в том числе на инженерно-транспортную инфраструктуру, досрочный ввод 7 многоквартирных жилых домов. Это составило с индивидуальным жилищным строительством 63 % объемов СМР.

Со второго полугодия 2022 г. увеличиваются темпы строительства сельскохозяйственных объектов. Для поддержания показателя будет обеспечено безусловное освоение средств по намеченным объектам и программам.

Прогнозируется рост темпа объемов подрядных работ до 92%              по итогам года и сокращение убыточных организаций до 25.

Имеются перспективные наработки по экспорту. Так Брестжилстрой работает в Московской области по строительству индивидуального жилья. Для строительства многоквартирного жилья открывается представительство в Брянской области. К объектам Брестжилстроя будем комплексно подтягивать остальных строителей.

К работам в РФ приступили также 2 республиканских треста.

Справочно.

Экспорт строительных, инженерных и архитектурных услуг по области за январь-май составил 9,4 млн. долл. США, темп роста – 46,4%, из них:

тыс. долл. США – по организациям, подчиненным республиканским органам государственного управления (темп роста –%, удельный вес – 54,5%);

тыс. долл. США – по организациям, подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, и без ведомственной подчиненности (темп роста –%, удельный вес –%), из них порядка 95% объемов экспорта выполнено юридическими лицами без ведомственной подчиненности.

ЖКХ

За рассматриваемый период в отрасли жилищно-коммунального хозяйства выполнены все 14 доведенных показателей Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда».

Экономический эффект от разрабатываемых и реализуемых мероприятий по сдерживанию роста затрат составил 6,9 млн. руб.

Количество «претензий на качество жилищно-коммунальных услуг» уменьшилось на 12 % (задание 1,5 %)

Заменено 122 лифта, 25,1 км тепловых сетей (тепловые потери снижены до 9,4 %). Капитально отремонтировано 50 домов площадью 116,3 тыс.кв.метров

Объем сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов (ВМР) составил 53,3 тыс. тонн

По оперативным данным по итогам I полугодия 2022 г. убыточных организаций не имеется.